Blender

Alunos:

Licenças: GNU GPL Version 3

Legenda:
XX/XX = Reuniões
XX/XX = DIa normal

Diário:

27/02 - [Ambos] Primeira interação, procuramos informações de primeiros passos para contribuir para o Blender, vimos issues em aberto, se havia marcação para issues mais amigáveis ou melhores para primeira issue.

05/03 – [Aluno A] Primeira interação com o projeto em sí. Download do repositório git do Blender, preparação de ambiente de compilação e primeira tentativa de compilação que acabou não dando certo por um erro de linking de uma biblioteca (openvdb).

06/03 – [Aluno A] Tentativa bem sucedida de compilação num servidor externo. A compilação ainda falha localmente, mesmo mudando a versão da biblioteca problemática.
[Aluno B] Interação inicial com o repositório, download e primeiro teste de compilação local. A compilação local inicialmente falhava do mesmo modo, devido à mesma biblioteca que nas tentativas do Bruno.
[Ambos] Conversa para trocar informações sobre o projeto, configuração do ambiente de desenvolvimento e primeira compilação. Busca de issues interessantes para desenvolvimento.

07/03 – [Aluno B] Compilação foi realizada com sucesso ao compilar com cmake para outro diretório com a flag de cmake ‘-D WITH_OPENVDB_3_ABI_COMPATIBLE=ON’, de acordo com a issue T54457. Detalhe não documentado no tutorial de arch do blender.

08/03 -	[Aluno A] Compilação bem sucedida usando a solução encontrada pelo Seiji.

11/03 - [Ambos] Tentativa, fazendo programação pareada, de solucionar o problema da issue T60234. Sabemos como solucionar, mas não como usar o código existente para tal. Escrevemos uma solução ingênua que funciona, mas não é otimizada, e ainda joga um erro.

13/03 - [Ambos] Finalizamos o fix da issue, descobrimos que estávamos usando o método errado para tentar conseguir as informações que precisávamos. Testamos, e enviamos uma resposta na página na issue para perguntar sobre o processo de submissão para review.
Descobrimos que patches são enviados por differentials, não se tem acesso a commits no repositório, uma experiência um pouco diferente de pull requests. Discutimos a possibilidade então de usar um fork do repositório mirror do github para facilitar contribuições conjuntas, como não temos acesso no repositório.

14/03 – [Aluno A] Com a resposta de como submeter mudanças, submeti nosso patch para review, no próprio portal de desenvolvedores do blender (usa phabricator), enviando um arquivo contendo o diff das modificações feitas. A requisição de review está em diff D4512.

15/03 – [Aluno A] Responderam ao nosso patch requisitando mudanças em alguns problemas encontrados, um erro e sugestões de estilo de código. Foi levantada a questão de como o editor deveria se comportar, pois trata tudo como código e pode interferir quando é usado para texto simples.

18/03 – [Aluno A] Resolução do erro e alguns problemas do patch, ajuste do código ao estilo proposto. Participação na discussão sobre o comportamento do editor.
Fizemos um fork do repositório mirror do blender no github para podermos compartilhar códigos incompletos entre nós dois antes de submeter. O repositório está em Fork do blender.

20/03 – [Aluno B] Comecei a examinar o bug https://developer.blender.org/T42042 procurando problemas com rounding no sistema de zoom.
        Entrei em contato usando o canal de IRC #blendercoders. O tempo de resposta é quase imediato, auxiliando no desenvolvimento. Até o momento não houveram atritos. Os outros desenvolvedores tendem a ser bem amigáveis.
        [Aluno A] Término da correção do Patch e atualização do código do patch na requisição de review. Aguardando resposta ou aceitação do Patch.

25/03 – [Aluno A] Deram feedback do patch sugerindo mais algumas pequenas modificações de nomenclatura e estrutura do código. Implementação dessas sugestões e submissão de uma nova modificação no patch.

26/03 – [Aluno B] Continuando o estudo do bug T42042. Aparentemente eu precisaria criar a stack inteira a partir dos shaders de opengl por ser um problema de tiling de texturas, que seria melhor resolvido escrevendo um shader próprio para texturas repetidas.

27/03 - [Ambos] Cada um trabalhou no que estava trabalhando, ajudando um ao outro em ocasião, e discutindo sobre possíveis issues para trabalhar, e troca de informações.
[Aluno B] Durante o tempo de espera de resposta sobre o bug no IRC, pesquisei outras issues para resolver. Encontrei a issue https://developer.blender.org/T59102, para resolver problemas de acurácia nos Pie Menus.

Encontrei o problema no código, e um usuário no canal IRC (howardt) me apontou para postar as dúvidas em um fórum: https://devtalk.blender.org/ (Não tínhamos tido contato com o fórum previamente). Lá, havia a seguinte thread: Pie Menu Development for Blender.

Uma thread ativa sobre o desenvolvimento de um novo sistema de Pie Menus. Concluí que não valeria a pena consertar o bug dado que o sistema todo seria refeito. Outra informação interessante que me passaram no IRC foram os horários de resposta imediata ou no chat:
“most of the active devs are here during working hours Amsterdam time” - howardt

Assim, agora temos agora uma ideia dos horários para resposta mais rápida: de 03:00~04:00 a 12:00~13:00. Todo esse processo foi acompanhado pelo Bruno, então estamos ambos cientes de tal informação.

[Aluno A] Conserto de um novo problema de estilo de código apontado pelo reviewer.
Procura por uma nova issue para trabalhar tendo em vista que a atual está demorando e os pedidos de conserto estão focados em estilo de código.
Investigação da issue T62939 que trata da UI de sliders com posicionamento incorreto do mouse em relação com controle deslizantes. Passei algumas horas procurando, mas não consegui identificar no código onde esse problema pode estar.

01/04 - [Ambos] Finalizamos a issue T62939 em conjunto. Era problema reminiscente do design anterior. Enviado patch D4629. Esperando por review.
[Bruno] Comecei a investigar a issue T61197, mas ainda não achei a fonte do problema.

02/04 – [Aluno B] Foram requisitadas algumas mudanças simples, como mudança no nome de variáveis (deler - holandês) e escopo delas. Feitas as mudanças, diff atualizado.

03/04 – [Aluno B] Mudanças do patch D4629 foram aceitas, e serão incorporadas.

17/04 – [Aluno A] Atualizaram o diff D4512 com novos pedidos de correção. As correções foram feitas e enviadas. Continuação da investigação da issue T61197, mas a fonte do problema ainda não foi encontrada.

22/04 - [Ambos] Investigação da Issue T60619 na qual apenas clicar no campo de inserção de cor hexadecimal do colorpicker altera a cor do objeto, mesmo sem alterar o valor. Aparentemente o bug é causado pela inserção de valores muito grandes que causam overflow no valor hexadecimal. Perguntamos se valores grandes deveriam realmente ser aceitos.

23/04 - [Ambos] Resolvemos a Issue T60619 limitando a entrada de valores de cor para float 0..1. Criamos o patch D4727 e submetemos para análise. Nessa issue, há outra issue (T60577) referenciada com um bug semelhante que aparenta ser causado pelo mesmo problema.

24/04 - [Ambos] Responderam ao nosso patch D4727 dizendo que a entrada precisa aceitar valores de cor maiores do que 1, então nossa solução não está correta. Pensamos então em fazer mudanças apenas na caixa de texto do valor hexadecimal do colorpicker.

25/04 – [Aluno A] As mudanças do diff D4512 foram aceitas e serão incorporadas.

08/05 - [Ambos] No patch D4727 fizemos mudanças na caixa de texto de cor hexadecimal de forma que não é possível alterá-la caso o valor RGB da cor seja incompatível. Submetemos essas mudanças e aguardamos avaliação.

OBS: O mês de maio foi quase totalmente dedicado à preparação das apresentações de andamento do projeto, palestra técnica e palestra não técnica. Enquanto fazíamos as apresentações também aguardávamos feedback da última submissão.

04/06 - [Ambos] O patch D4727 foi aceito, porém sem a parte que trava a caixa de inserção de hex. Apenas a remoção de código legado foi aceita

Documentação:

Não há exatamente uma documentação detalhada de código descrevendo classe a classe o que cada parte faz. No entanto há uma documentação que descreve alguns conceitos, mas ela está desatualizada devido a mudanças em atualizações que não foram refletidas na documentação. Ainda assim, há uma nova documentação sendo feita, visando a nova versão 2.80, mas que não está completa e pode vir a ser útil para quem vier a lidar futuramente com esse projeto.